Bitácora

| Nombre del Proyecto: Gestión del Inventario Escolar |  |
| --- | --- |
| Equipo No.: 9 | Fecha: 12-05-2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: Martes 12 de Mayo del 2026 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 96 horas (martes 12 a viernes 15 de Mayo) |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humberto Martinez Lopez | Trabajador | Sí | Búsqueda de información en documentos pasados para el nuevo documento, corroborar que coincida con la que se ha mencionado en los documentos anteriores. | Avance en el punto 2. |
| Gael Guzmán Solis | Analista | Sí | Definición de roles y responsabilidades para la matriz RAM. Estudio de mercado y justificación del proyecto. Definición de objetivos, beneficios y costo estimado. | Matriz de Responsabilidades (RACI) Resumen Ejecutivo y análisis del negocio en entregables de 12 de mayo. |
| Jorge Villalobos Araiza | Planificador | Sí | Elaboración del formato del documento final. Recopilar requerimientos y análisis de factibilidad. | Documento general con todos los temas y subtemas. Recopilar análisis de Factibilidad y requerimientos |
| Noe Shaddai De Luna Ortega | Revisor | Remoto | Avance del prototipo final | Reporte de avance del día de hoy. |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de Objetivos del proyecto | Gael | 08:00 | 09:00 |  |
| Redacción del documento general | Jorge | 8:00 | 9:00 | Completado |
| Recopilación de análisis de Factibilidad y requerimientos | Jorge | 8:00 | 9:00 | Completado |
| Redacción del análisis y resumen ejecutivo. | Gael | 8:00 | 9:00 | Completado |
| Avance del punto 2 | Humberto | 8:00 | 9:00 | Completado |
| Avance del prototipo funcional final | Noe | 8:00 | 9:00 | Avance |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva |
| --- | --- | --- |
| Selección del diseño para el documento final | Tiempo | Se discutió con el equipo un diseño más simple. |
| Corrección de erratas e incongruencias en las entregas. | Tiempo/Costo | Se detectaron discrepancias en la redacción de objetivos, costos estimados, etc. |
| N/A | N/A | Sin más incidencias reportadas. |

### Entregables y Evidencias Generadas

- Repositorio (enlace)

- Documento general (avance a 12 de mayo): Avance del documento final

- Bitácora 12 de mayo: Bitácora de actividades del día 12 de mayo.